## Slide 1: MoaPet : 커뮤니티 기반 반려 동물 웹사이트 개발 [ 입양, 위탁, 쇼핑 통합 커뮤니티 개발 ]
중간 발표
팀명: 강허김 (강민우, 허윤, 김건엽)
날짜: 2025년 5월

## Slide 2: 1. 주제 및 기획
목표:
- 반려동물 보호자들이 자주 방문하고 소통하며
자연스럽게 용품 구매로 이어질 수 있도록 유도
주요 콘텐츠:
- 입양/위탁/정보 공유 게시판
- 반려동물 용품 쇼핑몰
- 커뮤니티 중심의 사용자 경험 제공

## Slide 3: 2. 전체 시스템 개요
기능 구성:
- 회원가입 및 로그인
- 커뮤니티 게시판 (입양, 위탁, 자유)
- 상품 쇼핑 기능
- 관리자 기능
사용자 흐름:
회원가입 → 커뮤니티 참여 → 상품 검색 및 구매

## Slide 4: 프론트엔드 화면 구성
[1. 공통/메인 화면]
- 메인화면 (main.jsp), 검색결과, 고객센터, 알림함
[2. 회원 관리 화면]
- 로그인, 회원가입, 마이페이지, 비밀번호 찾기/수정
[3. 상품 관련 화면]
- 상품 목록, 상세, 장바구니, 주문 및 결제
- 주문 내역, 상품 등록/수정(관리자)
[4. 분양/위탁 게시판 화면]
- 위탁/분양 목록, 작성, 상세보기, 내가 쓴 글
[5. 관리자 기능 화면]
- 사용자 관리, 게시글 관리

## Slide 5: 3. 프론트엔드 개발 현황
사용 기술: HTML, CSS, JavaScript, JSP
구현 완료:
- 메인 페이지
- 상품 목록 페이지
- 로그인/회원가입 페이지
향후 구현 예정:
- 게시판 UI 구성
- 장바구니 기능 UI

## Slide 6: 4. 백엔드 구현 계획
사용 기술: Java, JSP, Servlet, JDBC, MariaDB
현재 진행 상황:
- DB 설계 완료
- DB 연결 테스트 완료
향후 구현 예정:
- 로그인 및 회원가입 기능 서버 연동
- 게시판 CRUD 기능
- 상품 상세 조회 및 장바구니 기능
- 관리자 상품 관리 기능

## Slide 7: 5. 향후 계획
5월 말:
- 회원 관리 및 게시판 기능 구현
6월 초:
- 장바구니 및 관리자 기능 구현
- 전체 테스트 및 디버깅
6월 중순:
- 발표 및 시연 준비
- 최종 보고서 제출

## Slide 8: 감사합니다
저희 프로젝트는 반려동물 보호자들이 정보를 나누고,
자연스럽게 필요한 용품을 구매할 수 있도록 설계된
커뮤니티 중심의 플랫폼입니다.
질문 있으시면 언제든지 해주세요!